## Slide 1
“SLIC社区”
软件开发计划

## Slide 2
01
04
02
03
目录
功能分析
技术选型
人员分工
进度计划
目录

## Slide 3
01
目录
  需求分析
  功能设计
功能分析

## Slide 4: 需求分析
01
02
03
学习：考研、保研相关资料寻找、经验交流；研友结伴；目标院校的相关信息、网站链接……
生活：代取快递；网购拼单；跳蚤市场；房屋租赁；组团出游；一起拼车……
社交：社团招新；参与校园活动；竞赛组队；学校实事；校园美景欣赏；校园名人……
现实
需求
大学生信息交流平台繁多，但缺乏能同时满足大学生在学习、生活、社交、资源共享等多方面需求的“一站式”软件。

## Slide 5: 功能设计
S
I
L
C
考研保研艰辛路，信息共享同上岸
Study 学习区
生活琐事共承担，开心快乐每一天
Life 生活区
众人拾柴火焰高，资源就来这里找
Information 资源区
校园热点速来到，社团活动都不少
Communication 社交区
SLIC社区
为满足大学生需求，开发“SLIC社区”网站。
“SLIC社区”下设计学习区、生活区、资源区和社交区。
不同自子社区满足大学生的不同需求。

## Slide 6
02
技术选型
目录
  开发语言
  技术重难点
  过程模型

## Slide 7: 开发语言
前端开发
后端开发
服务器
HTML
CSS
JavaScript
JavaScript
SQL
Tomcat

## Slide 8
安全
保证用户信息的安全性，防止隐私泄露
01
美观
保证在不同设备环境下，网页页面不杂乱，最大化规整显示
02
权限控制
在保证系统可扩展性的前提下，控制不同用户的权限
03
速度
使用户能尽快打开网页，以可接受速度上传、下载资源
04
技术重难点

## Slide 9: 过程模型
RUP
Scrum
XP
轻量级软件开发过程
核心思想:沟通、简单、反馈、尊重、勇气
适合小型团队，适合本此开发的较短时间限制
用于开发、交付和持续支持复杂产品的框架
轻量级、易于理解
适合小型团队，利于本团队在经验不足的情况下取得成功
以迭代和增量的方式开发软件
实践性强、可裁剪、可扩充
利于本团队开发管理

## Slide 10
RUP
Scrum
XP
基础
以RUP模型为基础，将开发周期分为先启、精化、构建、产品化四个阶段
核心思想
尽可能加入XP核心实践，如结对开发测试等，利于短时间开发
迭代管理
按照Sprint方式组织迭代，使开发过程更灵活
过程模型

## Slide 11
03
人员分工
目录
  团队介绍
  角色分工

## Slide 12: 团队介绍
我们是一支专业的团队。我们的成员拥有多年的计算机专业技术背景。
我们是一支年轻的团队。我们的平均年龄仅有21岁，充满了朝气和创新精神。
我们是一支高效的团队。我们坚信，只有高效，才能最大程度保证软件质量。
我们专业、年轻、高效，我们希望实现一个共同的梦想：做一个真正满足当代大学生日常需求的软件，为人们带去便捷、快乐的生活体验！
专业
年轻
高效

## Slide 13
刘 畅 20172982
需求分析师&实施工程师&文档编写员
细化用户需求；实现系统功能与模块集成；进行模块与系统测试、系统功能验收；撰写文档
赵 肖 20174474
需求分析师&界面设计师&文档编写员
调研用户需求；参与系统测试；进行系统功能验收；设计产品界面设计与优化；撰写文档
黄 菊 20172138
项目经理&系统分析师&文档编写员
确保项目按照计划进行；组织会议；协调角色关系；设计与分析系统框架；管理和撰写文档
侯宝玉 20174636
系统分析师&实施工程师&文档编写员
设计与分析系统框架；进行代码编写、单元测试与集成、整体测试；分析设计数据库；撰写文档
徐建伟 20174612
界面设计师&实施工程师&文档编写员
细化各模块，进行代码编写、单元测试与集成、整体测试；设计网页界面；撰写文档
01
04
03
02
05
角色分工

## Slide 14
04
进度计划
目录

## Slide 15
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
列1 | 70 | 30
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
列1 | 50 | 50
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
列1 | 20 | 80
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
列1 | 0 | 100
30%
50%
85%
100%
需求分析
分析用户需求；初步估计软件开发成本、风险；准备支持环境
系统架构
细化用户需求；分析设计系统架构；制定开发计划；建好支持环境
迭代开发
Sprint方式组织迭代；结对编程开发测试；建立用户支持文档
测试维护
进行产品测试；维护产品；进行项目回顾与评估
先启：第1周，1次迭代
精化：第2-3周，1次迭代
构建：第4-7周，2次迭代
产品化：第8周，1次迭代
以RUP模型为基础，用Scrum框架组织迭代，加入XP核心思想
产品化
构建
精化
先启
进度计划

## Slide 16
谢谢您的观看！
“SLIC社区”
软件开发计划